# BỘ LỆNH GIAO DEV TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG NHUỘM THEO TỪNG PHASE

Kiến trúc hợp nhất: Excel VBA + Access + Lưu trình sản xuất → Hệ thống Web

Phiên bản 1.0 | Dùng cho thư mục dự án F:\DF

| Mục tiêu | Giao việc riêng theo từng giai đoạn để Dev thực hiện có kiểm soát. |
| --- | --- |
| Cách sử dụng | Chỉ gửi prompt của phase hiện tại. Không gửi toàn bộ các phase cùng lúc. |
| Điều kiện chuyển phase | Phase trước đạt acceptance criteria và các rủi ro P0 đã được xử lý. |
| Nguồn hệ thống | VBA, hai Access DB, báo cáo SQL và file lưu trình sản xuất. |
| Nguyên tắc | Không thao tác production hoặc dữ liệu nguồn nếu chưa có phê duyệt. |

# 1. Hướng dẫn sử dụng bộ lệnh

Bắt đầu bằng PHASE 0 để Dev đọc toàn bộ dự án, làm sạch thư mục .claude và khóa phạm vi.

Sau mỗi phase, kiểm tra đầu ra, test và git diff trước khi giao phase tiếp theo.

Không gộp nhiều phase có phụ thuộc lớn trong một phiên Dev.

Các nội dung chưa rõ như đơn vị nước, A11, DLG, VDG, logic PLC phải được xác nhận thay vì tự suy luận.

Mỗi prompt dưới đây có thể copy nguyên khối và gửi cho Dev/Claude Code.

# 2. Danh mục phase

| Phase | Nội dung | Mục tiêu chính |
| --- | --- | --- |
| 0 | Khảo sát và .claude | Khóa bối cảnh, phạm vi, kiến trúc và roadmap |
| 1 | Nền tảng | Dựng repo, stack, Docker, CI, health check |
| 2 | Database & migration | Staging, target, transform và validation |
| 3 | Auth/RBAC/Audit | Tài khoản, quyền, bảo mật và truy vết |
| 4 | Danh mục & công thức | Máy, thùng, nước, vật tư, công thức có phiên bản |
| 5 | Lệnh & điều phối | Batch, queue, locking, dispatch |
| 6 | Cân & Scale Agent | Nhiệm vụ cân, thiết bị, offline buffer |
| 7 | QR & Print Agent | QR nội bộ, tem, hàng đợi in |
| 8 | Vận chuyển | Theo dõi tới thùng 1A/2B |
| 9 | Cấp máy | Readiness và ghi nhận cấp |
| 10 | Troubleshooting | Kho tri thức và suy luận có giải thích |
| 11 | Báo cáo | Báo cáo, đối soát, hiệu năng |
| 12 | UAT | Pilot và chạy song song |
| 13 | Cutover | Go-live, rollback và hypercare |

# 3. PHASE 0 - Khảo sát, làm sạch .claude và khóa phạm vi

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 0 - Khảo sát, làm sạch .claude và khóa phạm vi BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Chỉ khảo sát, đối chiếu tài liệu, tái cấu trúc .claude, lập kiến trúc và roadmap. Chưa khởi tạo code nghiệp vụ. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Đọc toàn bộ F:\DF, gồm báo cáo Word, sql_migration, access_inventory.json, sơ đồ kiến trúc và tài liệu lưu trình. 2. Đọc .claude cũ, phân loại giữ/sửa/xóa và loại bỏ toàn bộ dấu vết dự án cũ. 3. Tạo/cập nhật tối thiểu: CLAUDE.md, project-overview.md, system-context.md, business-modules.md, current-data-model.md, target-data-model.md, migration-strategy.md, architecture-decisions.md, coding-standards.md, security-rules.md, testing-strategy.md, development-roadmap.md, open-questions.md, risks-and-assumptions.md, source-traceability.md, session-log.md. 4. Đối chiếu báo cáo với SQL và inventory, ghi rõ các điểm không nhất quán. 5. Xác định phạm vi MVP và danh sách câu hỏi nghiệp vụ cần xác nhận. 6. Chia roadmap thành task có Task ID, dependency, acceptance criteria, test, priority và estimate. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - Danh sách file đã đọc. - Báo cáo làm sạch .claude. - Tóm tắt kiến trúc mới. - Rủi ro P0. - Câu hỏi cần xác nhận. - Roadmap theo phase. - 15 task đầu tiên. - Git diff hoặc danh sách thay đổi. ĐIỀU KIỆN DỪNG Dừng sau khi hoàn tất tài liệu và kế hoạch. Không scaffold source code, không chạy migration, không tự chốt các điểm cần người dùng phê duyệt.

# 4. PHASE 1 - Nền tảng dự án

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 1 - Nền tảng dự án BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Khởi tạo nền tảng kỹ thuật; chưa triển khai nghiệp vụ sâu. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Đề xuất tối đa 2 stack, chọn 1 stack ưu tiên theo tài liệu đã duyệt. Nếu chưa được phê duyệt, dừng tại bản đề xuất. 2. Sau khi stack được chốt, khởi tạo repository theo cấu trúc rõ ràng: backend, frontend, database, infra, docs, tests. 3. Tạo Docker Compose cho PostgreSQL và các dịch vụ phát triển cần thiết. 4. Tạo env.example, quản lý secret an toàn, health check, logging, error handling và cấu hình CORS. 5. Thiết lập migration framework, test framework, lint/format và CI cơ bản. 6. Tạo README chạy local và script bootstrap không phá hủy dữ liệu. 7. Cập nhật architecture-decisions.md, coding-standards.md và session-log.md. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - Cấu trúc source code. - Stack và lý do lựa chọn. - Hướng dẫn chạy local. - Health check hoạt động. - Kết quả lint/test/bootstrap. - Danh sách file tạo/sửa. - Task tiếp theo. ĐIỀU KIỆN DỪNG Không tạo màn hình nghiệp vụ, không import dữ liệu thật, không chạy production.

# 5. PHASE 2 - Database và chuyển đổi dữ liệu

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 2 - Database và chuyển đổi dữ liệu BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Chuẩn hóa quy trình staging -> transform -> validation trên môi trường dev/test. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Rà soát bốn file SQL và access_inventory.json. 2. Tạo/hoàn thiện schema legacy_df_data, legacy_df_scale và app. 3. Đảm bảo import giữ Unicode Việt/Trung, số thập phân, ngày giờ và source traceability. 4. Chỉnh migration theo hướng rerunnable/idempotent ở dev/test; dùng transaction khi phù hợp. 5. Tạo bảng migration_run, migration_error hoặc cơ chế ghi lỗi tương đương. 6. Chuyển dữ liệu legacy sang target mà không làm mất các dòng ID trùng/rỗng/âm. 7. Tạo validation: row count, tổng trọng lượng, duplicate, null, orphan, dữ liệu ngoài miền, chênh lệch trước/sau. 8. Tạo rollback/restore procedure và migration report. 9. Không coi tbl_SentLog là rỗng; ghi rõ tình trạng lỗi và quy trình phục hồi bổ sung. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - SQL/migration đã rà soát. - Báo cáo import/transform trên DB test. - Validation report. - Danh sách dữ liệu không chuyển được. - Hướng dẫn chạy lại và rollback. - Test tự động cho migration. ĐIỀU KIỆN DỪNG Dừng nếu validation còn sai lệch P0 hoặc chưa xác minh được dữ liệu nguồn. Không chạy production.

# 6. PHASE 3 - Xác thực, RBAC và Audit

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 3 - Xác thực, RBAC và Audit BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Xây nền tảng tài khoản, vai trò, quyền và nhật ký trước các module nghiệp vụ. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Thiết kế users, roles, permissions, role_permissions, user_roles và audit_logs. 2. Xác định quyền theo module và hành động: view/create/update/delete/approve/dispatch/weigh/print/reprint/feed/admin. 3. Cài đặt authentication theo stack đã chọn; mật khẩu băm an toàn, session/token có hết hạn. 4. Áp dụng least privilege, policy/guard cho API. 5. Audit bắt buộc cho thay đổi công thức, cấu hình nước, điều phối, cân, in lại, cấp máy và phân quyền. 6. Viết test truy cập được phép/bị từ chối, audit và thay đổi quyền. 7. Tạo seed role tối thiểu nhưng không hardcode tài khoản production. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - ERD quyền. - API auth/RBAC. - Seed roles dev/test. - Audit middleware/service. - Test security và permission matrix. - Tài liệu vận hành. ĐIỀU KIỆN DỪNG Không triển khai SSO hoặc tích hợp ngoài phạm vi nếu chưa được duyệt.

# 7. PHASE 4 - Danh mục, cấu hình nước và công thức

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 4 - Danh mục, cấu hình nước và công thức BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Xây module dữ liệu nền cho máy, thùng, vật tư, quy trình, cấu hình nước và công thức có phiên bản. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Xây danh mục máy nhuộm, nhóm máy, line, thùng 1A/2B, thuốc nhuộm, hóa chất/trợ chất, rack và quy trình. 2. Xây cấu hình nước theo máy/thùng, gồm nước nóng, nước lạnh, nước trợ chất, tổng, hiệu lực và phê duyệt. 3. Seed dữ liệu đã xác minh từ lưu trình: nhóm VD06-VD13 và nhóm VD01-VD05, VD14-VD16; đánh dấu đơn vị cần xác nhận nếu chưa chắc chắn. 4. Xây recipe, recipe_version, recipe_material và process_parameter. 5. Không ghi đè phiên bản đã dùng; thay đổi phải tạo version mới. 6. Tạo workflow draft -> submitted -> approved -> obsolete. 7. Import danh mục/công thức từ Excel có validation và preview. 8. Viết test công thức, tổng nước, thời gian hiệu lực, trùng mã và quyền phê duyệt. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - Database/API/UI danh mục. - Cấu hình nước có version. - Công thức có version và approval. - Import preview/report. - Test và tài liệu mapping VBA/Excel. ĐIỀU KIỆN DỪNG Không tự khẳng định đơn vị nước hoặc ý nghĩa A11/DLG nếu chưa được xác nhận.

# 8. PHASE 5 - Lệnh sản xuất và điều phối máy

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 5 - Lệnh sản xuất và điều phối máy BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Thay thế logic hàng chờ/khóa dòng của VBA bằng workflow và locking ở server. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Xây production_order, production_batch, machine_assignment, dispatch_order, machine_queue, send_job và send_job_log. 2. Luồng tối thiểu: draft -> released -> queued -> assigned -> dispatched -> in_progress -> completed/cancelled. 3. Tạo cơ chế claim/lock có thời hạn, owner và version; chống hai người xử lý cùng lệnh. 4. Tạo idempotency cho lệnh gửi và retry có kiểm soát. 5. Mapping các bảng tbl_input_all, tbl_Waiting/WAITING, tbl_tosend/tbl_ToSend2, tbl_sentlog/tbl_SentLog. 6. Tạo màn hình hàng chờ theo máy, batch, ưu tiên, trạng thái và cảnh báo. 7. Audit mọi lần claim, unlock, dispatch, retry và cancel. 8. Viết test concurrency, duplicate dispatch, timeout lock và recovery. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - API/UI điều phối. - Locking và idempotency test. - Mapping legacy. - Audit log. - Báo cáo trạng thái hàng chờ. ĐIỀU KIỆN DỪNG Không dùng khóa dòng Excel hoặc khóa chỉ ở frontend.

# 9. PHASE 6 - Nhiệm vụ cân và Local Scale Agent

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 6 - Nhiệm vụ cân và Local Scale Agent BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Xây quy trình cân thực tế và agent đọc cân an toàn, có offline buffer. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Xây weighing_task, weighing_measurement, scale_device, device_registration và device_event. 2. Tạo nhiệm vụ theo loại A11, DLG, thuốc nhuộm, hóa chất; planned_start/finish và SLA. 3. Xây Local Scale Agent đọc nguồn cân hiện hữu (ví dụ putty_log.txt/serial) nhưng đóng gói adapter để thay đổi thiết bị. 4. Phát hiện trọng lượng ổn định, loại nhiễu, chống gửi trùng và gắn timestamp/device/user. 5. Tạo API nhận số cân có device authentication, idempotency key và validation dung sai. 6. Hỗ trợ manual fallback có lý do và quyền riêng. 7. Agent có offline queue, reconnect, retry và nhật ký cục bộ. 8. Tạo simulator cân và test parser/stability/offline/replay. 9. Đối chiếu với tblRECORD và tblRECORD_chem. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - Scale Agent chạy dev/test. - Simulator. - API cân. - UI nhiệm vụ cân. - Offline/reconnect test. - Mapping/đối soát legacy. ĐIỀU KIỆN DỪNG Không cho web server đọc trực tiếp file cục bộ của máy trạm; không tin dữ liệu device nếu chưa xác thực.

# 10. PHASE 7 - QR, tem và Local Print Agent

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 7 - QR, tem và Local Print Agent BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Thay QR công cộng và Windows Printer API trong VBA bằng dịch vụ nội bộ và agent in. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Thiết kế qr_payload, label_template, print_job, print_job_event và printer_device. 2. QR sinh nội bộ; payload tối thiểu, có version/signature nếu cần và không lộ công thức nhạy cảm. 3. Tạo template tem theo các mẫu VBA hiện hữu, có preview và version. 4. Xây Print Agent nhận job, chọn máy in TSC theo cấu hình, gửi lệnh và trả trạng thái. 5. Hỗ trợ queued -> sent -> printed -> failed -> cancelled. 6. Reprint bắt buộc quyền, lý do và audit. 7. Chống in trùng bằng idempotency. 8. Tạo test agent giả lập, printer unavailable, reconnect và retry. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - QR nội bộ. - Template/version. - Print queue và agent. - Preview tem. - Reprint audit. - Test failure/retry/idempotency. ĐIỀU KIỆN DỪNG Không hardcode tên máy in và không gọi dịch vụ QR bên ngoài.

# 11. PHASE 8 - Vận chuyển và xác nhận tới thùng

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 8 - Vận chuyển và xác nhận tới thùng BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Bổ sung phần lưu trình chưa được VBA quản lý đầy đủ: theo dõi nguyên liệu từ cân tới thùng 1A/2B. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Xây material_transfer và material_transfer_event. 2. Trạng thái tối thiểu: ready_for_transfer -> in_transit -> arrived_at_tank -> accepted/rejected. 3. Liên kết transfer với batch, weighing task, máy, thùng, vật tư và tem QR. 4. Tính planned_arrival từ cấu hình SLA, không hardcode duy nhất mốc 2/3/4 hoặc 7/8/9 phút. 5. Cấu hình SLA theo loại A11/DLG/thuốc/hóa chất, line và nhóm máy. 6. Cảnh báo gần quá hạn/quá hạn; lưu delay_reason. 7. Cho phép xác nhận bằng quét QR hoặc thao tác được phân quyền. 8. Dashboard timeline thực tế và test trạng thái sai thứ tự. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - API/UI vận chuyển. - SLA configurable. - Cảnh báo chậm. - QR confirmation. - Timeline/audit. - Test workflow. ĐIỀU KIỆN DỪNG Không tự động xác nhận tới thùng chỉ vì đã cân xong.

# 12. PHASE 9 - Sẵn sàng cấp và giám sát cấp vào máy

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 9 - Sẵn sàng cấp và giám sát cấp vào máy BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Kiểm soát điều kiện đủ nước, đủ nguyên liệu và ghi nhận cấp vào máy. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Xây feed_readiness_check, feed_operation và process_event_log. 2. Chỉ cho phép ready_to_feed khi đủ nguyên liệu bắt buộc, đúng máy/thùng và cấu hình nước hợp lệ. 3. Kiểm tra nước nóng, nước lạnh, nước trợ chất và tổng theo version có hiệu lực. 4. Ghi người xác nhận, thời gian, máy, thùng, batch và ngoại lệ. 5. Nếu cho phép override, phải có quyền cao hơn, lý do và audit. 6. Trạng thái: waiting_materials -> ready_to_feed -> feeding -> fed -> failed/aborted. 7. Tạo cảnh báo thiếu nguyên liệu, sai thùng, sai cấu hình, quá hạn. 8. Viết test điều kiện readiness và concurrency. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - Readiness engine. - API/UI cấp máy. - Override policy. - Event timeline. - Test đầy đủ điều kiện và ngoại lệ. ĐIỀU KIỆN DỪNG Không kết nối PLC thật nếu chưa có đặc tả và phê duyệt riêng; phase này có thể dừng ở xác nhận vận hành.

# 13. PHASE 10 - Hỗ trợ xử lý sự cố

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 10 - Hỗ trợ xử lý sự cố BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Chuyển hệ chuyên gia VBA thành kho tri thức và bộ suy luận có truy vết. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Xây problem, cause, process, parameter, problem_cause_rule, troubleshooting_case, case_evidence, recommendation và case_feedback. 2. Mapping các sheet KB_Problem, KB_Cause, KB_Process, KB_ProblemCause, KB_Parameter, ENGINE, Submit/Submited. 3. Triển khai scoring/inference theo quy tắc đã xác minh từ modInferenceEngine; không tự sáng tạo thuật toán mới mà không ghi ADR. 4. Mọi đề xuất phải hiển thị nguyên nhân/điểm/quy tắc dẫn tới kết quả. 5. Cho phép kỹ thuật viên xác nhận nguyên nhân thực tế, biện pháp và hiệu quả. 6. Versioning cho knowledge base và audit chỉnh sửa. 7. Test từng rule và regression với case mẫu VBA. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - Knowledge base UI/API. - Inference có giải thích. - Case workflow. - Import dữ liệu VBA/Excel. - Regression test. ĐIỀU KIỆN DỪNG Không dùng AI/ML thay bộ quy tắc trong MVP nếu chưa có dữ liệu và phê duyệt.

# 14. PHASE 11 - Báo cáo và đối soát

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 11 - Báo cáo và đối soát BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Cung cấp báo cáo vận hành, chất lượng dữ liệu và audit có thể kiểm chứng. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Báo cáo lượng thuốc nhuộm/hóa chất theo thời gian, batch, máy, code, process. 2. Báo cáo kế hoạch so với thực tế: thời gian cân, vận chuyển, tới thùng, cấp máy. 3. Báo cáo sai lệch cân và lần cân lại. 4. Báo cáo queue, retry, lỗi gửi/in. 5. Báo cáo hiệu suất máy và sự cố. 6. Audit explorer theo user, action, entity, thời gian. 7. Export có giới hạn quyền và log. 8. Đối chiếu số liệu với Access/VBA trên tập mẫu và dữ liệu tổng. 9. Tối ưu index/query dựa trên explain plan. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - Dashboard/report API. - Export. - Data reconciliation report. - Performance test. - Permission test. ĐIỀU KIỆN DỪNG Không tạo chỉ số suy diễn nếu chưa định nghĩa nghiệp vụ và công thức rõ ràng.

# 15. PHASE 12 - UAT và chạy song song

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 12 - UAT và chạy song song BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Pilot an toàn, so sánh hệ thống mới với VBA/Access trước khi thay thế. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Chọn phạm vi pilot nhỏ: máy/line/ca được người dùng phê duyệt. 2. Lập UAT script theo luồng 10 bước từ tạo batch đến báo cáo. 3. Chạy VBA/Access và web song song; không ghi đè dữ liệu nguồn. 4. Đối chiếu công thức, trọng lượng, timeline, tem, queue và báo cáo. 5. Ghi discrepancy, severity, owner và resolution. 6. Test mất mạng, agent offline, máy in lỗi, cân lỗi, retry và recovery. 7. Tổ chức sign-off theo module và điều kiện exit. 8. Cập nhật runbook, training và support plan. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - UAT plan/result. - Parallel-run reconciliation. - Danh sách lỗi và trạng thái. - Biên bản sign-off/không sign-off. - Runbook và training material. ĐIỀU KIỆN DỪNG Không cutover nếu còn lỗi P0/P1 chưa được chấp nhận bằng văn bản.

# 16. PHASE 13 - Cutover và ổn định sau go-live

Cách dùng: Copy toàn bộ khối lệnh bên dưới và gửi cho Dev sau khi phase trước đã hoàn thành.

Bạn đang làm việc tại thư mục gốc dự án: F:\DF PHASE: PHASE 13 - Cutover và ổn định sau go-live BỐI CẢNH BẮT BUỘC - Dự án chuyển đổi hệ thống nhuộm từ Excel VBA + Microsoft Access + lưu trình sản xuất sang hệ thống web thống nhất. - Thư mục .claude đã/đang được làm sạch từ một dự án khác; chỉ dùng nội dung sau khi đã xác minh phù hợp với dự án DF. - Nguồn sự thật hiện tại gồm báo cáo phân tích, các file SQL migration, access_inventory.json, VBA đã trích xuất, hai database Access và file lưu trình sản xuất. - Không được dịch VBA từng dòng sang web. Chỉ trích xuất quy tắc nghiệp vụ, công thức, trạng thái, kiểm tra và tích hợp thiết bị. - Không thao tác production và không sửa dữ liệu nguồn. PHẠM VI PHASE Chuyển hệ thống có kiểm soát, có rollback và theo dõi sau triển khai. CÔNG VIỆC PHẢI THỰC HIỆN 1. Chuẩn bị cutover checklist, owner, timeline và communication plan. 2. Backup đầy đủ Access, Excel/VBA, PostgreSQL và cấu hình agents. 3. Freeze dữ liệu tại thời điểm được duyệt. 4. Chạy final import/transform/validation trên production theo runbook đã thử nghiệm. 5. Chỉ go-live khi validation và smoke test đạt điều kiện. 6. Kích hoạt monitoring, alerting, support rota và incident procedure. 7. Có rollback trigger, rollback steps và thời hạn quyết định rollback. 8. Theo dõi hypercare, ghi issue, cập nhật tài liệu và post-implementation review. 9. Legacy chỉ chuyển read-only/archive sau khi được phê duyệt. YÊU CẦU CHUNG 1. Đọc CLAUDE.md và toàn bộ tài liệu liên quan trước khi sửa code. 2. Mọi giả định phải ghi rõ confirmed / inferred / needs confirmation. 3. Mọi thay đổi database phải dùng migration, có rollback và kiểm thử. 4. Mọi API ghi dữ liệu phải có validation, transaction phù hợp và audit. 5. Không hardcode secret, connection string, đường dẫn Z:\, máy in hoặc thiết bị. 6. Cập nhật tài liệu .claude và session-log sau khi hoàn thành. 7. Chạy test có liên quan và báo cáo kết quả thực tế; không tuyên bố thành công khi chưa chạy. ĐẦU RA BẮT BUỘC - Cutover checklist đã ký. - Backup/restore evidence. - Final validation report. - Go-live/rollback decision log. - Hypercare report. - Post-implementation review. ĐIỀU KIỆN DỪNG Không xóa hoặc vô hiệu hóa hệ thống cũ trước khi hết thời gian rollback và có phê duyệt.

# 17. Checklist trước khi giao phase tiếp theo

☐ Đầu ra phase đã được kiểm tra thực tế, không chỉ đọc phần Dev tự báo cáo.

☐ Test bắt buộc đã chạy và có kết quả.

☐ Không còn lỗi P0 chưa xử lý.

☐ Git diff không chứa secret, dữ liệu production hoặc thay đổi ngoài phạm vi.

☐ Tài liệu .claude và session-log đã được cập nhật.

☐ Các giả định mới đã được đưa vào open-questions.md hoặc risks-and-assumptions.md.

☐ Có backup/rollback phù hợp với loại thay đổi.

☐ Người dùng đã phê duyệt các quyết định cần xác nhận trước phase tiếp theo.